# 2022年度长沙市水利局整体支出

# 绩效自评报告

# 单位名称（盖章）：

一、单位概况

（一）单位基本情况

长沙市水利局本级系长沙市人民政府工作部门，内设处室室14个，内设处室分别是办公室、行政审批和政务服务处、水资源处（市节约用水办公室）、计划财务处、规划和建设处、运行管理与监督处、农村水利水电处、河湖管理处、政策法规处、水库移民处、水土保持处（水旱灾害防御处）、河长制工作处、人事处、机关党委。市水旱灾害防御中心、市水务综合执法支队、市水土保持预防监测站、市水质检测中心、市河道湖泊事务中心、市水利水电工程质量监督站6家长沙市水利局所属事业单位，因财务独立核算，纳入长沙市水利局部门决算编制范围。

1、机构编制

截至2022年12月31日，长沙市水利局编制64名，行政编制57名，中级雇员1名，普通雇员6名。2022年年末实有在职人数67名，其中：行政编制57名，中级雇员1名，普通雇员9名，另有离退休42人。

2、主要职能

长沙市水利局职能职责依据《中共长沙市委办公厅  长沙市人民政府办公厅关于长沙市水利局职能职责、内设机构和人员编制规定的通知》（长办〔2019〕62号）执行。主要职能职责为负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；指导协调重大涉水违法事件的查处；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

3、整体支出绩效目标

整体支出绩效目标：坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，不断推动“水利工程补短板、水行业强监管”的总基调向纵深发展，加快完善水安全体系，为支撑长沙市水生态文明建设和高质量发展提供坚实的水安全保障。

一般项目绩效目标：完成水库移民资金的绩效评价及审计工作；拟订水利政策和规划；做好防汛抗旱工作；提升依法管水治水能力；制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施；提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；创建美丽河流、小微水体示范样板；重点移民村建设；全面提升水资源配置能力，农村安全饮水巩固提升工程不断推进；加强节水宣传；各项水利项目资金绩效评价结果达到“良”以上。

公共项目绩效目标：

完成2021-2022年一江六河流域范围内水利建设项目新建、改建、扩建等工程，水利工程管理维护，水利工程规划设计前期等工作，农村自来水工程；

完成2021-2022年各区县市水利工程建设任务，项目质量合格，前期手续完备；

做好2021-2022年水毁水利工程修复，保障全市水旱灾害防御安全；

完成我市2021-2022年水利管理能力建设等内容；

完成"十四五"水利专项规划，水安全保障规划，水利基础设施空间布局规划，城市防洪规划，水资源专项规划等各项水利专项规划；

新增通自来水人口约8.5万人，根据各区县实际情况提质改造单村供水工程、农村水厂一批；

完成水生态修复保护建设及管理项目，包含水资源管理项目、水土保持综合治理与管理项目、农村水系综合治理项目、水生态文明展览錧建设项目、韶山灌区管理局工程维修养护费等；

建设20个小微水体管护示范片区、10条市级美丽幸福河，强化已建70个小微水体管护示范片区和20条美丽幸福河管护，小微水体整治项目；

推动全市水利工程管理标准化、信息化、专业化建设，提升水利工程管理整体水平，完成“放心满意标准化”小型水库、安全绿色小水电创建，全市水利工程管理单位考核，市小型水库管理体制改革市级示范点、水利工程管理与保护范围划定工作等；

完成2022年黄材灌区十四五续建配套与现代化改造项目中的渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、灌区信息化建设等工程；

实施乡村振兴战略及2022年市级领导批示示范村基础设施建设；

进一步夯实基层防汛抗灾基础，提升防汛抗旱能力，完善新型防汛物资设备储备、在我市建设一批山洪灾害防御示范村及对强降雨过程造成的水毁工程进行修复等；

完成株树桥、黄材水库大坝安全监测和预报调度系统运行维护管理工作。

4、重点工作计划

2022年，长沙水利工作深入贯彻落实省、市党代会精神，把握服务长沙经济社会高质量发展和乡村振兴两个大局，加快构建与“三高四新”战略相适应的五张“水网”。

（1）织牢防洪安全网。一是夯实基础。加快推进重大水利工程，推进椒花水库、湘江东岸堤防综合治理、捞刀河水系综合整治等项目，修复水毁灾损水利设施25处，实施城市防洪项目4个，主要支流河中小河流治理项目12个，除险加固病险水库15座，进一步提升全市整体防洪减灾能力。二是落实责任。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，根据党委政府换届完成，逐级逐部门落实堤垸、水库、山洪灾害易发村、地质灾害隐患点等防汛重点区域“三个责任人”。三是抓实“四预”。突出预报、预警、预演、预案四项措施，强化实时雨水情信息的监测、预报，优化细化灾害预警发布措施和机制，开展水利工程调度模拟预演，修订完善河道、水库、城市防洪等标准内和超标洪水防御预案，努力实现“五个确保”目标。

（2）织密碧水生态网。一是稳水质。继续强化河湖长制，科学铺排2022年度“一江一湖六河”综合治理任务，开展20个小微水体示范片区和10条美丽幸福河创建工作，带动小微水体、河道的生态建设、治理和修复，确保全市国控、省控断面年度水质优良率稳定在100%。二是建水网。开展一批重大水源工程和引调水配置工程前期工作，加快推进大坝塘、马尾皂水库新（扩）建前期工作，启动株树桥水库加高扩建前期研究。继续开展满意放心水库创建活动，完成280座创建任务，实现全市所有小型水库标准化管理全覆盖的目标。三是保水土。积极推进望城区铁炉湖-石渚河、长沙县金井河上游-开慧河生态清洁小流域治理项目，争创全国水土保持高质量发展先行区。

（3）织紧节水支撑网。一是抓配置。严格落实浏阳河、捞刀河、沩水河等跨县河流水量分配方案，编制地下水开发利用保护规划，加强地下水资源配置。二是抓监测。推进取用水监测计量体系建设，加强跨行政区界断面、生态流量管控断面、地下水、重要饮用水水源监测，进一步提升河道外取水计量覆盖率。三是抓载体。持续推进县域节水型社会达标建设，全面完成水利行业节水型单位创建、打造20家市级示范性节水载体，组织开展水效领跑者申报工作。全面完成长沙市水生态文明展览馆，多形式、全方位、广角度立体展示长沙水生态文明成就。

（4）织细智水信息网。一是构筑智慧平台。开发智慧水利支撑平台，完善水利数据归集、存储管理、共享服务、分析服务机制，形成智慧水利一张图。二是开发智能应用。完善水库水闸、水土保持、河湖长制管理信息系统，将智慧水利成果应用到水资源、水生态、水环境、水工程、水监督、水行政、水旱灾害防御等多方面多层次。三是开展智水试点。启动浏阳河数字孪生流域构建工作，以数字化、网络化、智能化为主线，开展智慧化模拟，加快构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系，实现治水向智水的转变。

（5）织严水利党建网。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，坚持不懈抓好水利部门自身建设。一是讲政治。全面落实习近平总书记关于治水工作的重要指示批示精神，落实中央、省委、市委各项决策部署。严明当的政治纪律政治规矩，严肃党内政治生活，抓实党支部“五化”建设。二是守底线。加强水利行业党风廉政建设，落实水利廉政风险防控各项措施。深化整治形式主义官僚主义，紧盯水利行业廉政风险点，抓好制度执行情况监督检查。三是显担当。坚持党管干部原则和好干部标准，落实组织路线，加强干部队伍建设。严格日常教育监督管理，发挥激励约束作用，激发新时代水利干部干事创业激情。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年长沙市水利局整体支出33266.67万元，其中：基本支出2434.17万元，占比7.3%，项目支出30832.5万元，占比92.7%。基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要为市级水利公共专项（包含转移支付至区县部分）、省级专项资金、一般项目支出。

二、一般公共预算支出情况

2022年长沙市水利局一般公共预算支出33266.68万元，其中：基本支出2434.17万元，项目支出30832.5万元，具体如下：

（一）基本支出

1、基本支出预、决算情况

2022年年初长沙市水利局基本支出预算数为1953.71万元，其中工资福利支出1,553.93万元、商品和服务支出176.71万元、对个人和家庭补助223.07万元。

2022年年末长沙市水利局基本支出决算数2434.17万元，主要用于在职人员及聘用人员的工资福利支出1809.83万元、商品和服务支出122.65万元、对个人和家庭补助471.77万元、资本性支出29.92万元（为购置一台公务公车）。

2、“三公”经费支出情况

| 项目 | 2021年决算 | 2022年预算 | 2022年决算 | 2022年决算 较年初预算增＋（减-） |  | 2021年决算 较上年决算增＋（减-） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 公务用车运行维护费 | 14.75 | 46 | 36.72 | -9.28 | -20.17% | 21.97 | 148.95% |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 公务接待费 | 0.25 | 7 | 0.2 | -6.8 | -97.14% | -0.05 | -20.00% |
| 合计 | 15 | 53 | 36.92 | -16.08 | -30.34% | 21.92 | 146.13% |

上表反映，我局2022年三公经费较2022年初预算减少16.08万元，下降比例为30.34%，主要原因为我局继续坚持以“厉行节约、反对浪费”为原则，规范“三公经费”支出，严格控制行政运行成本。2022年决算较2021年决算增加了21.92万元，增加比例为146.13%。主要原因为我局本年度购买车辆一部，上年度无车辆购买情况。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况

2022年年初长沙市水利局部门预算项目支出预算为169.07万元，主要包括水利前期经费91.77万元，水生态文明城市建设及农村饮水安全经费58.3万元，水库移民经费19万元。

2022年长沙市水利局项目资金实际到位32545.06万元，其中省级专项43万元、市级公共专项32209.15万元（市本级3230.65万元，转移支付28978.5万元）、市级一般项目292.91万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2022年长沙市水利局项目支出共计30832.51万元，预算执行率为94.74%，其中省级专项支出17.55万元，预算执行率为40.81%、市级公共专项支出30523.23万元，预算执行率为94.77%（市本级支出3213.94万元，预算执行率为99.48%，转移支付支出27309.29万元，预算执行率为94.24%）、市级一般项目支出291.73万元，预算执行率为99.6%。

3、项目资金管理情况分析

我局为规范单位财务管理，在原有财务管理制度的基础上先后完善制定了《长沙市水利局关于印发长沙市水利局机关财务报账规定的通知》（长水发〔2021〕4号）、《长沙市水利局关于印发<长沙市水利局政府采购内部控制制度>的通知》（长水发〔2021〕51号）、《长沙市水利局关于印发市水利公共项目资金管理实施细则的通知》（长水发〔2022〕42号）等一系列管理制度，并在实际工作中按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定实行统一管理、逐级审批。

根据各项目实施单位报送的资料以及现场评价获取的资料，我局严格执行《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）等各级水利资金管理文件，实行专项核算，专项资金的内部控制制度健全，专项资金使用规范，支出内容与专项资金规定范围基本一致，能够按照合同约定进度支付款项，未发现重大挤占、挪用专项资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为保障项目按时按质完成，我局从项目的申报、审核、下达、实施过程中的督查以及完工后的验收，均有严格的流程控制，专门的业务处室负责，做到了项目的全流程监管。形成了各业务处室负责项目申报，计划财务处负责项目入库，资金使用监管，各业务处室负责项目实施，各业务处室、计划财务处及机关纪委负责验收，局驻派纪检组负责全流程监督的完整组织体系。

（二）项目管理情况分析

对专项中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照招标法以及政府采购法的相关要求执行，制订了相关内部控制制度，对10 万元以上的（含 10 万元）项目，需通过“三重一大”审议，才能委托政府采购招标代理单位进行公开招标或自行询价，同时严格合同签订，落实采购物资、服务和专家（主管部门）验收，做好资金支付的审核审批手续。在项目进行过程中各业务处室进行实时监管，尤其针对进度相对滞后的工程项目，列入负面清单管理。各相关业务处室分头下沉区县（市）、项目一线，专职专责现场检查督导。进一步完善协调与会商、情况调度通报、问题督导整改、质量与安全监督等工作机制，强化激励措施，对低于工程进度标准的，及时约谈督导，适时下达督办函。

四、资产管理情况

截止2022年12月31日，资产总额463.75 万元，其中：流动资产 64.32 万元、非流动资产399.43万元；

非流动资产中固定资产388.59万元、无形资产10.84 万元。

2022年度新增资产98台（套）计118.71  万元，其中：固定资产 118.71万元、无形资产0万元；

2022年度资产处置 43台（套）计 11.61 万元，符合长沙市资产处置（调拨）审批权限的相关规定。。

# 2022年，在资产管理工作中，我局严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》、《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》及《长沙市水利局国有资产管理办法》等相关制度，按照要求编制资产配置预算并严格执行。申报资产配置预算时填报的机构、编制人数、存量资产等基础数据准确；严格按照2022年资产配置预算批复及资产配置预算调整批复进行资产采购，无超配置预算实行资产采购行为；严格遵守资产管理规定。妥善保管资产，在使用过程中无将国有资产出租、出借、对外投资及对外担保等行为；严格遵守资产处置规定。按规定对拟处置资产事项进行申报审批，及时更新资产信息和账务调整。

- 政府性基金预算支出情况

- 我局2022年度无此类预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

- 我局2022年度无此类预算支出。

- 七、社会保险基金预算支出情况

- 我局2022年度无此类预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府的正确领导下，我局全面落实“三高四新”和“强省会”战略，大担当、大作为、大争先，各项工作喜报频传、屡获佳绩。概括起来是“一个胜利”“两个领跑”“三个率先”“四个突破”“五个升级”。

（一）抗击极端干旱取得全面胜利

面对1961年以来最严重干旱，我局牵头成立抗旱防旱工作专班，坚持高位统筹、会商研判、科学调度和应急联动，按照“提前蓄水、精准调水、科学管水、积极补水、督导用水”的工作思路，全力以赴抗旱，在夏秋冬连旱的严峻形势下，全市生活、生产、生态用水全面保障，实现了大旱之年无大灾。

（二）奋力实现两个领跑

一是水务综合执法特色领跑全国。支队定为全国水行政执法统计培训班现场教学点，作为全国唯一基层水利单位在全国水行政执法培训班进行经验交流。二是水土保持工作领跑全国。水土保持监管不断加强，我局荣获全国水土保持先进单位称号。

（三）全面达成三个率先

一是水利建设工作率先全省。椒花水库大坝枢纽主体工程启动建设，“十四五”全市45座小型病险水库除险加固任务已完成43座。金井水厂、水塘垸堤防达标工程获省水利建设优质工程奖，湘江东岸防洪综合改造工程荣获湖南省优质工程。长沙市水利建设工作获得省政府真抓实干督查激励表扬，在全省水利工作会议上作典型发言。二是最严格水资源管理率先全省。单位GDP用水量全省最低，成功创建20家示范性节水载体、22家水利行业节水型单位，4所高校入选全国首批节水型高校典型案例。三是水利特色亮点工作率先全省。持续深入开展“放心满意小型水库”“放心满意农村水厂”等创建活动，擦亮“小微水体示范片区”“美丽幸福河”河湖长制工作品牌。灌区“四化”建设、农村安全饮水回头看“五个全覆盖”、抗旱打井“六个有”等工作经验得到上级重点推介。农田水利工作经验在市委农村工作会议上作典型发言。

（四）发力取得四个突破

一是水利投融资实现突破。争取专项债及社会资本投入21.67亿元。椒花水库工程获得金融贷款14.2亿元。长沙县盘活水利资产资源获得9.4亿元金融支持。二是数字孪生流域建设实现突破。浏阳河数字孪生流域建设入选全国数字孪生流域建设先行先试工作，在水利部中期评估中获得优秀等次。三是移民工作实现突破。椒花水库移民安置点建设高质量推进，白石洞水库移民搬迁安置验收工作圆满完成，32个重点移民村美丽家园成为全省标杆。四是队伍建设实现突破。创新性开展“水利大讲堂、岗位大练兵”活动，完成防汛抗旱工作机制调整和局属单位机构改革，“助力乡村振兴，制水技术送下乡”志愿服务项目获得中国青年志愿服务项目大赛三等奖。

（五）聚力抓实五个升级

一是河湖治理再升级。巩固提升小微水体示范片区90个、美丽幸福河流30条，圭塘河治理经验入选水利部《全面推行河长制湖长制优秀案例汇编》，全市32个国、省控考核断面平均水质优良率连续四年实现100%。二是河湖监管再升级。完成14个妨碍河道行洪突出问题专整改，“四乱”问题动态清零，长沙市“四个一”推动河湖管理经验获全国河长制湖长制简报专刊推介。三是政务服务再升级。水利政务服务实现“一个窗口进、一个专班审、一件事一次办”和“最多跑一次”。四是党建聚力再升级。开展党组中心组集体学习12次，认真学习宣传党的二十大精神，严格落实管党治党政治责任，出台清廉长沙水利建设实施方案和长沙水利专项资金管理实施细则。五是宣传推介再升级。中央媒体长沙水利工作专题采访连续4年在我市开展，“长沙水彩”专题报道全网点击量超百万。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门预算存在一定预算调整情况

我局2022年初预算为2122.78万元，年末局机关决算数为3234.02万元。主要原因为：一是部分项目为年中追加及上级任务，未纳入年初预算，如市级公共项目，省级水利专项，安全生产目标管理奖专项等，二是调整基本支出预算，追加部分人员经费。

- 省级项目资金预算执行率略低

2022年我局项目支出共计30832.51万元，预算执行率为94.74%，其中省级专项支出17.55万元，预算执行率为40.81%。主要原因是：根据财政要求，省级资金的使用时限控制在两个预算年度内，因此该类资金下拨后的第一个预算年度执行率存在执行率略低的情况。

十、下一步改进措施

（一）加强预算编制管理，降低预算调整率

一是科学合理编制部门收支预算，依据本部门工作职责职能和年度工作安排，充分考虑以前年度项目支出预算执行、结余结转情况，按需增加年初预算，进一步加强预算编制的精确性。二是严格按照批复的预算执行，平衡好预算执行进度，确需调整预算的事项按程序报批，避免出现预算追加（调整）比例过高的问题，进一步强化部门预算约束，提高财政资金使用效率和效益。

（二）强化预算绩效监控

由于财政预算年度和水利年度（当年的9月份至下一年的4月份），导致部分项目数据采集效果一般，下一步需设计绩效运行监控基础数据统计方案，建立绩效监控统计表，强化预算绩效管理，提高资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 2022年度长沙市水利局整体支出综合评分为97.5分，评价等级为“优”，绩效自评将本次自评结果在我局官网进行公开。

# 报告附表

附件1：部门整体支出绩效自评基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评指标表

附件3：项目支出绩效自评指标表