CSCR – 2026-14003

长资规发〔2026〕25号

关于进一步规范优化全市高速公路项目

征地补偿安置及相关工作的通知

（试行）

湖南湘江新区管理委员会，市直有关部门，各区县（市）人民政府：

为深入贯彻落实市政府重大交通项目建设工作专题会议精神，进一步支持全市新建、改扩建高速公路项目（以下简称高速公路项目）建设，规范征地补偿安置工作，优化征地补偿安置成本，促进项目投资和顺利推进，经市人民政府同意，现就有关事项通知如下：

一、明确总体目标

全市上下要切实提高政治站位、统一思想认识，将加快高速公路项目建设作为扩大有效投资、优化发展空间结构、提升区域竞争力的重要举措。要立足全市发展需要，锚定目标，聚焦项目，依法依规推进征地补偿安置各项工作落实落细。要秉持“贯通、协同、闭环”理念，着力构建齐抓共管、统筹协调的工作机制，全力以赴抓开工、促进度、扩投资，为“十五五”经济社会发展提供强劲动力，为十六届全运会举办提供坚强的综合交通网支撑，以空间格局拓展支撑城市能级跃升，不断增强人民群众获得感、幸福感。

二、源头优化降低成本

各部门、各区县（市）要坚持源头管控与精准施策并重，一是要积极主动支持项目单位，在项目可研及初设阶段，加强前期调查和数据资料提供，将房屋密度、耕地和永久基本农田、林地等核心要素矢量化叠加，根据征拆实物量和补偿标准等因素科学比选线路，优先避让土地征收高成本区域，从源头降低征拆成本；二是要会同设计单位做实管线路摸排，优化迁改方案，统筹项目正式用地与临时用地规划，为精准核量、精准定价奠定坚实基础，严控后续调整追加费用和影响工期的情形；三是要建立线性工程项目前期规划用地联合审查机制，在项目设计阶段依法同步开展用地合规性、征拆成本预估审核，从源头筑牢征拆成本管控防线。

三、严格实施控制成本

（一）关于征地拆迁直接费用的补偿标准。征地拆迁直接费用按规定的征地补偿标准和地上附着物、青苗补偿标准核算（不含个案处理费用和三电及管线迁改费用）。其中，征地补偿标准按照省市文件规定的标准，且对于同时满足适用条件的，按照有利于被征地农民的原则执行；地上附着物、青苗补偿标准，长沙县、浏阳市、宁乡市按长沙市人民政府批复的标准执行，市区按长沙市人民政府规定的标准执行。征地拆迁直接费用核算以土地勘测定界成果、土地现状调查确认情况为重要依据，确保真实、合规、精准。

（二）关于土地青苗征收补偿

1.征收土地、青苗的补偿面积均以土地勘测定界成果面积（即水平投影面积）为准。对于土地类别为林地的，可结合《林权证》《不动产权证》登记面积和实际情况，按照不超过土地勘测定界成果林地面积的15%，适当增加青苗补偿费用，增补费用由区县（市）政府统筹用于林地等青苗补偿，不足部分在按期腾地奖、概结算调整费（不可预计费）、工作经费中解决；仍有不足的，由属地政府兜底解决，具体补偿方案和费用由属地政府予以明确。

2.统一规范花卉苗木等经济林木的补偿。对于未依法办理《林草种子生产经营许可证》等批准手续的花卉苗木、经济林木等种植基地，原则上不予补偿移植费等费用，相关补助费用经研究确属必要且不影响政策执行的，各区县（市）可以在概结算调整费（不可预计费）和按期腾地奖中统筹解决，超出部分不得再转嫁项目单位。

（三）关于征地红线范围外受影响房屋拆除补偿。各区县（市）要从严管控项目征地红线范围外房屋纳入该项目进行拆除补偿的现象。对住宅房屋位于高速公路安全控制线、夹角地带等范围内，因严重影响项目施工建设或因项目建设严重影响群众生产生活的，应当由属地政府协调项目方（业主单位）优先采取工程技术手段解决。对于线外房屋无法采取工程技术手段解决且确需纳入该项目进行拆除补偿的，由属地政府形成初步方案报市交通运输局，由市交通运输局组织市直相关部门、用地方、属地政府、乡镇（街道）、设计方等单位实地踏勘和集体研究，达成一致意见后方可纳入。

（四）关于征地相关费用计提与使用管理

1.概结算调整费（不可预计费）按征地拆迁直接费用总额的3%计提，与项目建设单位签订征拆框架协议后一次性拨付，由属地政府按规定统筹使用。

2.征地拆迁工作经费除上级提取部分之外，全市统一按征地拆迁直接费用总额的3%计提，工作经费重点保障区县（市）和征拆一线工作需要，专项用于征拆工作中的资料整理、现场勘查、政策宣传、人员保障等征拆事宜所需费用，确保专款专用、规范使用。

（五）关于征地拆迁安置方式及补偿标准

1.高速公路项目征收国土空间规划确定的城市建设用地范围内（现城镇开发边界内）农村村民住宅的，采取提供安置房或者货币补偿等方式给予安置补偿。

2.高速公路项目征收国土空间规划确定的城市建设用地范围外（现城镇开发边界外）农村村民住宅的，要坚持政府引导、群众自愿的原则，积极引导和鼓励采取重新安排宅基地建房的方式安置补偿。若采取集中安置的，安置地点应当符合乡（镇）国土空间规划和村庄规划，优先在本村范围内选址且相对集中建房安置，原则上每处可安置户数不少于10户。每户安置用地面积既不得超过农村宅基地占用土地地类的相关规定标准，也须符合属地政府农村宅基地管理规定。属地政府要确保集中建房安置点实现“三通一平”及相关基础设施完善，根据实际集中安置户数，按发布《征收土地公告》时征收拆迁安置户原合法房屋补偿费用的30%计取补偿费用，专项用于集中安置点的手续办理、基础设施建设、配套服务完善等相关工作。因受条件限制，采取重新安排宅基地分散建房安置的，该30%计取补偿费用直接支付给安置户用于房屋自建。

依据乡（镇）国土空间规划和村庄规划采取集中安置点重建的，还应当按照重建用地类别将土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费核算给被征地农村集体经济组织。

（六）关于征地社保费用缴纳标准。各区县（市）高速公路项目征收土地需征收的社会保障费用，按照市政府相关政策文件和标准执行，但是对于项目用地位于国土空间规划确定的城市建设用地范围外（现城镇开发边界外）的部分，按照征收土地面积90元/平方米收取。

（七）征地相关费用结余部分使用管理。高速公路项目征地补偿安置工作完成后，征地补偿安置相关费用经审核确认后，结余资金由各区县（市）报有批准权限的上级政府同意后，可由区县（市）统筹管理使用，用于解决项目遗留问题。

四、落实工作要求

（一）湖南湘江新区管委会、各区县（市）人民政府要切实履行主体责任和监管责任，具体负责项目征地拆迁补偿安置的组织实施，被征地农民社保对象核定，征地补偿安置费用、社保费用归集，征地成本预估审核等工作。市交通运输局负责高速公路项目牵头抓总工作；自然资源规划部门依照法定职责和程序，负责征地补偿安置费用、社保费用审核，并会同农业农村部门组织对土地补偿类别进行确认；人力资源社会保障部门和医疗保障部门负责被征地农民基本养老保险、基本医疗保险经办服务工作；财政部门负责征地补偿安置费用和社保费用的监管；审计部门依照法定职权和程序，负责对项目征地补偿安置费用、社保费用的征收、拨付等进行审计监督。

（二）各级各部门要强化责任意识，坚持问题导向和目标导向，严格按照本通知要求执行。对违规征拆、违规补偿、擅自增加征拆成本、截留挪用征地补偿费用、社保费用等行为，依法依规严肃处理，切实保障被征地集体经济组织和被征地拆迁群众的合法权益。要扎实细致做好群众工作，加强宣传教育引导，维护社会和谐稳定，确保全市高速公路项目的征拆、建设顺利推进。

本通知自发布之日起试行，有效期2年。本通知发布前，已发布征收土地预公告或签订征地拆迁协议并明确执行标准的项目，按照原协议和标准执行。法律法规规章和上级政策文件另有规定的，从其规定。

全市范围内铁路、国省道、轨道交通、大型管网等项目征地补偿安置可以参照执行。

特此通知。

长沙市自然资源和规划局    长沙市交通运输局    长沙市财政局

长沙市人力资源和社会保障局          长沙市农业农村局

长沙市林业局           长沙市医疗保障局

2026年6月9日